## Slide 1
N23 · METSI
01
BLOQUE E · PRODUCTO Y FLUJO · ENCUENTRO
Metodología de Sistemas de Información · FCE UBA
PREGUNTA PROFESIONAL
Capacidad y aprendizaje: cortar entregas por outcome
¿Cómo dividir una iniciativa sin producir piezas técnicas que sólo sirven cuando todo está terminado?
Respondé antes de explicar. La primera posición queda registrada para revisarla al cierre.
Notes: Hoy vamos a trabajar sobre Capacidad y aprendizaje: cortar entregas por outcome.
Quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo dividir una iniciativa sin producir piezas técnicas que sólo sirven cuando todo está terminado?
Tómense un minuto para responder con sus propias palabras. No busquen una definición perfecta ni traten de adivinar qué respuesta espero. Anoten qué creen ahora y qué dato les falta para estar más seguros.
Mientras trabajan, tengan presentes estas dos preguntas. ¿Quién puede usar el corte hoy? ¿Qué episodio completa?
Después vamos a comparar las respuestas. Si aparecen posiciones distintas, esa diferencia nos va a servir para reconocer los supuestos con los que cada uno llegó al encuentro.

## Slide 2
N23 · METSI
02
BLOQUE E · PRODUCTO Y FLUJO · ENCUENTRO
Metodología de Sistemas de Información · FCE UBA
Carrera de componentes
10 MIN
Los equipos reciben piezas terminadas y descubren que ninguna permite alojar a una persona.
POSICIÓN
Una frase antes de debatir.
RAZÓN
Una relación que otra persona pueda revisar.
EVIDENCIA FALTANTE
Una relación que otra persona pueda revisar.
Notes: Vamos a empezar con una primera toma de posición.
Los equipos reciben piezas terminadas y descubren que ninguna permite alojar a una persona.
La primera respuesta funciona como una referencia. Más adelante podremos ver si cambió y por qué.
Tenemos 10 minutos para esta parte.
Mientras trabajan, tengan presentes estas dos preguntas. ¿Qué episodio completa? ¿Qué capa no puede postergarse?
Cuando todos hayan dejado una posición visible, seguimos.

## Slide 3
N23 · METSI
03
BLOQUE E · PRODUCTO Y FLUJO · ENCUENTRO
Metodología de Sistemas de Información · FCE UBA
Reconstrucción del episodio
15 MIN
Se ordenan actores, decisiones, información y excepciones desde reserva hasta habitación utilizable.
01
Primera lectura
¿Qué diferencia cambia la decisión?
02
Tensión
¿Qué diferencia cambia la decisión?
03
Decisión
¿Qué diferencia cambia la decisión?
Notes: Ahora vamos a poner en común lo que cada uno vio y a comparar diferencias.
Se ordenan actores, decisiones, información y excepciones desde reserva hasta habitación utilizable.
No intenten borrar el desacuerdo demasiado rápido. Una diferencia puede mostrar que estamos usando criterios distintos o mirando consecuencias diferentes.
Tenemos 15 minutos para esta parte.
Mientras trabajan, tengan presentes estas dos preguntas. ¿Qué capa no puede postergarse? ¿Qué incertidumbre reduce?
Antes de continuar, quiero que cada equipo pueda señalar por lo menos una diferencia que cambiaría una decisión.

## Slide 4
N23 · METSI
04
BLOQUE E · PRODUCTO Y FLUJO · ENCUENTRO
Metodología de Sistemas de Información · FCE UBA
Corte por incertidumbre
15 MIN
Cada equipo elige la incertidumbre más decisiva y elimina trabajo que no ayuda a resolverla.
A
Lo que el artefacto afirma
B
Lo que la evidencia permite afirmar
La diferencia debe conducir a una revisión observable.
Notes: Detengámonos en la distinción que necesitamos para poder decidir mejor.
Cada equipo elige la incertidumbre más decisiva y elimina trabajo que no ayuda a resolverla.
No necesitamos repasar toda la lectura. Vamos a usar el concepto solamente donde ayuda a interpretar lo que tenemos delante.
Tenemos 15 minutos para esta parte.
Mientras trabajan, tengan presentes estas dos preguntas. ¿Qué incertidumbre reduce? ¿Cómo se repara una excepción?
Seguimos cuando la distinción pueda explicarse con un ejemplo del caso y no solamente con una definición.

## Slide 5
N23 · METSI
05
BLOQUE E · PRODUCTO Y FLUJO · ENCUENTRO
Metodología de Sistemas de Información · FCE UBA
Taller de slice vertical
20 MIN
Se diseña un corte que atraviesa interfaz, reglas, datos, operación, comunicación y reparación.
01
Qué se intenta sostener
02
Qué evidencia existe
03
Qué falta distinguir
04
Qué decisión cambia
Notes: Con esa distinción disponible, vamos a reconstruir el problema sobre un caso concreto.
Se diseña un corte que atraviesa interfaz, reglas, datos, operación, comunicación y reparación.
Busquen relaciones que otra persona pueda seguir. Una afirmación gana valor cuando podemos mostrar en qué evidencia se apoya y qué decisión modifica.
Tenemos 20 minutos para esta parte.
Mientras trabajan, tengan presentes estas dos preguntas. ¿Cómo se repara una excepción? ¿Qué habilita ampliar población?
Antes de avanzar, dejen la producción en una forma que otro equipo pueda leer y revisar.

## Slide 6
N23 · METSI
06
BLOQUE E · PRODUCTO Y FLUJO · ENCUENTRO
Metodología de Sistemas de Información · FCE UBA
Prueba de llegada HH-23
20 MIN
TRABAJO DE EQUIPO
Llegada HH-23
Una huésped con requerimiento accesible llega antes de hora. El equipo ejecuta el episodio y registra fallas.
TIEMPO
20
minutos
Notes: Voy a incorporar información nueva. La idea es observar si nuestra explicación resiste o necesita cambiar.
Una huésped con requerimiento accesible llega antes de hora. El equipo ejecuta el episodio y registra fallas.
Cambiar de posición frente a evidencia nueva no es un error. Es una señal de que el razonamiento permanece abierto a revisión.
Tenemos 20 minutos para esta parte.
Mientras trabajan, tengan presentes estas dos preguntas. ¿Qué habilita ampliar población? ¿Quién puede usar el corte hoy?
Anoten con claridad qué cambió, qué se mantiene y qué decisión queda habilitada por la evidencia nueva.

## Slide 7
N23 · METSI
07
BLOQUE E · PRODUCTO Y FLUJO · ENCUENTRO
Metodología de Sistemas de Información · FCE UBA
Ataque a terminado
17 MIN
EVIDENCIA NUEVA
La funcionalidad está desplegada, pero una excepción no puede repararse. Se revisan definición, evidencia y deuda.
Localicen qué cambia, qué se sostiene y qué todavía falta probar.
Notes: Llegó el momento de revisar el trabajo de otro equipo con cuidado y con evidencia.
La funcionalidad está desplegada, pero una excepción no puede repararse. Se revisan definición, evidencia y deuda.
Una buena objeción no reemplaza el trabajo ajeno. Señala una relación débil y propone qué observación permitiría examinarla.
Tenemos 17 minutos para esta parte.
Mientras trabajan, tengan presentes estas dos preguntas. ¿Quién puede usar el corte hoy? ¿Qué episodio completa?
La revisión termina cuando la objeción señala una relación concreta y propone una prueba posible.

## Slide 8
N23 · METSI
08
BLOQUE E · PRODUCTO Y FLUJO · ENCUENTRO
Metodología de Sistemas de Información · FCE UBA
Secuencia de expansión
15 MIN
Se ordenan tres cortes por aprendizaje, dependencia, población y protección, con una condición de replanteo.
01
Citar el punto observado
02
Nombrar la relación débil
03
Proponer una prueba
04
Evitar resolver por el otro equipo
Notes: Vamos a defender una posición provisional y a explicar en qué evidencia se apoya.
Se ordenan tres cortes por aprendizaje, dependencia, población y protección, con una condición de replanteo.
Sean breves y específicos. Necesitamos escuchar qué sostienen, con qué evidencia y bajo qué condición aceptarían revisar la decisión.
Tenemos 15 minutos para esta parte.
Mientras trabajan, tengan presentes estas dos preguntas. ¿Qué episodio completa? ¿Qué capa no puede postergarse?
Cada equipo cierra cuando puede sostener una decisión provisional y también puede nombrar su límite.

## Slide 9
N23 · METSI
09
BLOQUE E · PRODUCTO Y FLUJO · ENCUENTRO
Metodología de Sistemas de Información · FCE UBA
Cierre y puente
8 MIN
Cada equipo explicita qué deja de hacer para proteger el primer corte, entrada central de N24.
01
Qué sostenemos
02
Qué evidencia usamos
03
Qué decidimos
04
Qué podría hacernos revisar
Notes: Para terminar esta secuencia, vamos a registrar qué cambió y qué pregunta queda abierta.
Cada equipo explicita qué deja de hacer para proteger el primer corte, entrada central de N24.
El registro final importa porque nos permite reconstruir el aprendizaje sin depender de la memoria del momento.
Tenemos 8 minutos para esta parte.
Mientras trabajan, tengan presentes estas dos preguntas. ¿Qué capa no puede postergarse? ¿Qué incertidumbre reduce?
Antes de terminar, dejen por escrito qué aprendieron y qué evidencia todavía podría cambiar su posición.

## Slide 10
N23 · METSI
10
BLOQUE E · PRODUCTO Y FLUJO · CIERRE
Metodología de Sistemas de Información · FCE UBA
Puente a N24
ANTES PENSABA
AHORA SOSTENGO
TODAVÍA REVISARÍA SI
Cada equipo entrega una secuencia de cortes verticales HH-23 con capacidad observable, integración temprana y condiciones de expansión.
Notes: Para cerrar, vuelvan por un momento a la respuesta que dieron al comienzo.
Completen estas tres frases con una idea concreta. Antes pensaba. Ahora sostengo. Todavía revisaría mi posición si apareciera determinada evidencia.
No hace falta mostrar una conclusión definitiva. Lo importante es poder explicar qué cambió, qué produjo ese cambio y qué pregunta sigue abierta.
El resultado que buscamos hoy es este. Cada equipo entrega una secuencia de cortes verticales HH-23 con capacidad observable, integración temprana y condiciones de expansión.
Dejen ese registro por escrito. Va a ser el punto de partida para el próximo encuentro y una huella del recorrido que estamos construyendo.